ДОКУМЕНТАЦИЯ
За провеждане на процедура по реда на чл. 101а от Закона за обществените поръчки, с предмет „Обновяване на Интернет страницата на Върховен Административен Съд"
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Въведение
Осъществяване на бърз и качествен достъп до информация, свързана с работата на съда,  е един от основните приоритети в работата на ВАС. Подобряването на функционалността, визията и качеството на предлаганата информация в интернет страницата на ВАС ще спомогне за постигането на тази цел, като по този начин по-широк кръг лица ще имат възможност за по-добра информираност за дейностите, осъществявани от ВАС.
[bookmark: _Toc348379153]Цели на проекта
Целта на проекта е надграждане на текущата интернет страница на ВАС чрез разширяване на функционалните възможности, както и модернизиране на визията и структурата на информационното съдържание.
[bookmark: _Toc348379154]Очаквани резултати
Надградена интернет страница, даваща възможност за подобряване на комуникацията с гражданите и бизнеса.
[bookmark: _Toc348379155]Текущо състояние
Съдържанието на текущата интернет страница на ВАС се създава и редактира чрез система за управление на съдържанието, базирана върху IBM Domino платформа. Обновената интернет страница следва да надгради съществуващата система за управление на съдържанието.
[bookmark: _Toc348379156]Обхват на дейностите за реализация на поръчката
Обхватът на поръчката включва:
1. Обновяване на системата за управление на съдържанието на интернет страницата на ВАС.
2. Добавяне на възможност за задаване на въпроси и поставяне на коментари от страна на гражданите и бизнеса чрез съвременни уеб технологии и приоми, без да се включва подаването и регистрацията на съдебни документи на този етап.
3. Създаване, управление и възможност за разпращане на новинарски електронен бюлетин с възможно най-актуална информация за работата на ВАС.
4. Актуализиране на визията на интернет страницата съобразявайки се със актуалните тенденции и съхранявайки институционалния облик на страницата.
5. Промяна на визията на външните справки към деловодната система на съда в унисон с новия уеб интерфейс на интернет страницата, аналогично на текущо действащата секция за справки.
6. Разработка на страницата съобразно изискванията за достъпност на WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)
7. Оптимизация на кода на страницата за по-добро позициониране в търсещи машини.
8. Миграция на данните от текущата интернет страница към преработената такава.
9. Провеждане на обучение на администраторите и ключови потребители за работа с новата функционалност.
10. Въвеждане на обновената интернет страница в реална експлоатация.
11. Гаранционна поддръжка на обновената интернет страница.
12. Прогнозна стойност на поръчката 30420.00 лева без ДДС. 
[bookmark: _Toc348379157]Място на изпълнение на поръчката
Обновената система за управление на съдържанието се доставя и инсталира в помещения и върху сървърите на Възложителя. Обучението за работа с новата функционалност на системата за управление на съдържанието ще се проведе в сградата на Възложителя намираща се на адрес София 1301, бул."Александър Стамболийски" 18.
[bookmark: _Toc348379158]Срок на изпълнение на поръчката
До 6 месеца, считано от датата на сключване на договора. Подаваните от участниците оферти трябва да са със срок на валидност минимум 90 календарни дни. 
Обстоятелства водещи до отстрaняване от процедурата 
За участниците в поръчката не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,  т.1, б. „а“ до „д“, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП, в съответствие с изискванията посочени в поле "Допълнителна информация". За удостоверяване на обстоятелствата се представят декларации по образец от лицата по чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. При сключване на договора избраното лице за изпълнител е нужно да представи следните документи:
- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д" и ал. 2, т. 1, 3 и 5 от ЗОП.
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП.
[bookmark: _Toc348379159]Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците
9.1. За последните три финансови години , участникът следва да е реализирал общ оборот в размер на минимум 90 000 лв. без ДДС, в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението,
За доказване на икономическите и финансови възможности се представя заверено копие на годишния финансов отчет на участника за периода  и справка - информация за общия оборот за последните три финансови години.  При участие на обединение, изискването се прилага в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
[bookmark: _Toc348379160]Минимални изисквания към техническите възможности и професионалната квалификация
[bookmark: _Toc348379161]1. За последните три години, до момента определен като краен срок за подаване на оферти, участникът следва да е реализирал минимум  2 договора, сходни с предмета на обществената поръчка. За предмет, сходен с този на настоящата поръчка, се считат дейности по разработка и внедряване на уеб-базирана информационна система, интегрираща и представяща данни от различни информационни източници (бази данни и/или информационни системи). Изискането се доказва със справка по образец. 
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008  с обхват в областта на информационните технологии, както и внедрена система за управление на информационна сигурност, съгласно стандарта БДС ISO/IEC 27001:2006 с обхват по предмета на поръчката.
3.Участникът следва да разполага с екип състоящ се от ръководител и двама ключови експерти: бизнес аналитик – 1бр, старши програмист – 1 бр., отговарящи на следните минималните изисквания:
3.1 Ръководителят на екип – висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на информационните и комуникационните технологии, минимум 5 (пет) години професионален опит в същата област, да има опит като ръководител на най-малко три успешно завършили договора/проекта за разработка и внедряване на уеб-базирани информационни системи;
3.2 Бизнес аналитик – висше образование в областта на информационните технологии или икономиката, минимум 3 (три) години професионален опит в сферата на бизнес анализ с цел разработването и внедряването на софтуер, да е участвал минимум в 1 (един) успешно завършил договор/проект в областта на информационните технологии, свързан с разработването и внедряването на уеб-базирани информационни системи;
3.3 Старши програмист – висше образование в областта на информационните и комуникационните технологии, да има минимум 5 (пет) години професионален опит в сферата на проектирането и разработването на софтуер, да е участвал в минимум 1 (един) успешно завършил договор/проект в областта на информационните технологии, свързан с разработка и внедряване на уеб–базирани информационни системи. Специалистите следва да са сертифицирани за работа с платформата, върху която е реализирана текущата версия на интернет-страницата със следната степен: Advanced Application Developer. 
Участникът трябва да гарантира, че през периода на действие на договора ще разполага със специалисти, притежаващи необходимата квалификация (не по-ниска от тази на първоначално посочените лица), така че да осигури безпрепятственото и качествено завършване на договора.
При участие на неперсонифицирани обединения изискванията по т. 10 се отнасят общо за обединението, с изключение на това описано в  т. 2, което следва да е изпълнено в съответствие с разпоредбата на чл. 25, ал. 8 и чл. 56. ал. 3, т. 2 от ЗОП
За доказване на техническите възможности и квалификация, участниците представят следните документи: 
- списък по образец на основните договор/и за услуги, изпълнени през последните 3 години, включително посочване на  предмет на договора, сума, време на изпълнение, както и име, телефон и/или факс и електронен адрес на възложителя по съответния договор. За всеки от посочените в списъка договори следва да бъде представена препоръка за добро изпълнение;
- копие от валиден сертификат/документ за въведена система за управление на качеството съгласно серията ISO 9001:2008 с посочения обхват;
- копие от валиден сертификат/документ за въведена система за управление на информационна сигурност, съгласно стандарта БДС ISO/IEC 27001:2006. 
Сертификатите следва да са издадени от акредитирани сертификационни органи. Възложителят ще приеме и еквивалентни на посочените сертификати, издадени от органи установени в други държави - членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
- списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката;
- документи удостоверяващи опита, образованието и професионалната квалификация на членовете на екипа – представят се дипломи за завършено висше образование, сертификати, CV (европейски формат), копия от трудови/осигурителни книжки/ и/или декларация за граждански правоотношения/ референции от работодатели.
Технологична платформа за реализация
Обновената интернет страница на ВАС трябва да бъде реализиран с наличните при Възложителя средства и системен софтуер и не трябва да изисква закупуването на допълнителни лицензи и хардуер.
Настоящата страница е реализирана с:
Сървър за бази данни и приложения: IBM Lotus Domino 7 сървър
Операционна система: MS Windows Server 2003 Srandart Edition SP 2
[bookmark: _Toc348379162]План за реализация на проекта
Предварителния план за реализация на проекта включва изпълнение на следните дейности:
1. [bookmark: _GoBack]Анализ и документиране на изискванията за обновяване 
2. Проектиране и реализация
3. Обучение 
4. Миграция
5. Пускане в експлоатация
6. Гаранционна поддръжка
След подписване на договора за изпълнение на поръчката следва да се разпише подробен план за изпълнение на проекта.
[bookmark: _Toc348379163]Внедряване и приемателно тестване
Изпълнителят инсталира всички компоненти на обновената интернет страница, извършва миграция на съдържанието на съществуващия уебсайт и провеждане на тестове за доказване на нормалната работоспособност на обновената система за управление на съдържанието. 
Целта на тестовете е да се удостовери, че доставеното решение е работоспособно и отговаря на изискванията, посочени в настоящето Техническо задание. В случаи на разминаване между доставеното и изискваното, Изпълнителят е длъжен да отстрани разликите за своя сметка.
След успешното приключване на приемателните тестове и тестовете за съвместимост и обучението на ключови потребители от ВАС по отношение на новите функционалности, Изпълнителят въвежда обновената интернет-страница в редовна експлоатация.
[bookmark: _Toc348379164]Документация
Обновената интернет-страница и всички нейни компоненти трябва да бъдат доставени заедно с подходяща подробна документация (на електронен носител и хартиено копие) за нуждите на тяхното използване, поддържане и администриране на български език.
[bookmark: _Toc348379165]Обучение на ключови потребители
Обучението следва да обхване работата с новите функции на системата за управление на съдържанието, което да включва като минимум начини и средства за въвеждане и достъп до данни и тяхното редактиране. Обучението трябва да бъде проведено с необходимото качество и по начин, гарантиращ, че обучаваните не само ще могат да работят с новите функции на системата за управление на съдържанието, но и ще могат и да обучават други потребители.
Обучението следва да се осъществи на български език.
При провеждане на обучението Изпълнителят следва да предостави документация за обучението (в електронен вид и хартиено копие). Разходите за обучение трябва да бъдат включени в ценовата оферта.
[bookmark: h.u0eyo3ti3z9n][bookmark: _Toc348379166]Гаранционна поддръжка
Като част от настоящата поръчка, Изпълнителят следва да предостави гаранционна поддръжка на обновената интернет страница. Поддръжката започва да тече от датата на успешното приключване на тестването и приемането и въвеждането в експлоатация на продукта.
Поддръжката следва да включва отстраняване на всички открити дефекти.
Гаранционния период е 12 /дванадесет/ месеца.
[bookmark: h.o5qmcrucjzn4][bookmark: _Toc348379167]Критерии за оценка
Критерий за оценка на офертите: ,,най-ниска” цена в лева без ДДС. В случай, че офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложената цена на останалите участници, възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 70 от ЗОП. 
Образци
· Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
· Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4, ал. 5, т. 2  от Закона за обществените поръчки;
· Справка - списък с основните договори;
· Декларация– списък на предложените ключови експерти;
· Ценова оферта;
· Проект на договор. 



Образец									Приложение № 1



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ната ........................................................................................................,  

с лична карта № .................................., издадена на .......................... от ................................,

с ЕГН...................................., в качеството ми на ..................................................................... 				 					(посочете длъжността) 
на ………………………………………………………………………………... – участник в 
				(посочете фирмата на участника)
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"..................................................................................................................................................."


Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Не съм свързано лице лица по смисъла на §1, т. 23 а от ДР на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.  




......................................г.                 			Декларатор: ..........................
	(дата на подписване)                                                    	   		      (подпис)



Забележка: Декларацията се попълва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.



Образец									Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4, ал. 5, т. 2  от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ната ........................................................................................................,  

с лична карта № .................................., издадена на .......................... от ................................,

с ЕГН...................................., в качеството ми на ..................................................................... 				 					(посочете длъжността) 
на ………………………………………………………………………………... – участник в 
				(посочете фирмата на участника)
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"..................................................................................................................................................."



Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваният от мен участник:
- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

 2. Представляваният от мен участник: 
-  не е в открито производство по несъстоятелност;
-  не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

3. Представляваният от мен участник /аз (при участник физическо лице):
 - не се намира/намирам в процедура, подобна на тази, посочена в т. 2, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата/моята дейност е под разпореждане на съда, или е/съм преустановил дейността си; 
- неговата/моята дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

3. Представляваният от мен участник /аз (при участник физическо лице): 
- не е/ не съм обявен за виновен с влязло в сила съдебно решение за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Представляваният от мен участник/аз (при участник физическо лице) няма/нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник /аз (при участник физическо лице): 
- няма/нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник /аз (при участник физическо лице): 
- не е/ не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.






.................................г.                 				Декларатор: ..........................
      (дата на подписване)                        					               ( подпис)      

 Забележка: Когато участниците са юридически лица е достатъчно подаване на тази декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
 

Образец									Приложение № 3
		
СПРАВКА - СПИСЪК С ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ
Справка съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният/ата/...........................................................................................................,
с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на ......................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с ЕИК/БУЛСТАТ ................................ и със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................... ............................................. - участник в процедура по реда на чл. 101а от Закона за обществените поръчки, с предмет „Обновяване на Интернет страницата на Върховен Административен Съд"


1. Справка - Списък с основните договори сходни с предмета на обществената поръчка, за последните три години, до момента определен като краен срок за подаване на оферти, За предмет, сходен с този на настоящата поръчка, се считат дейности по разработка и внедряване на уеб-базирана информационна система, интегрираща и представяща данни от различни информационни източници (бази данни и/или информационни системи). Договорите трябва да приключили към датата на  подаване на офертата по тази поръчка, с посочени предмет на договора, цена, място, срокове на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и клиенти:

	Изпълнени сходни договори  No
	Предмет на договора
	Място на изпълнение
	Начална дата на изпълнение на договора
	

Крайна дата на изпълнение на договора
	Стойност на договора без ДДС/Стойност на изпълнената част от договора без ДДС
	Кратко описание на извършените дейности по договора
	Клиент (възложител по договора) – адрес, телефон, факс, електронна поща

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	



* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи. 
** Обстоятелствата, декларирани в списъка, се доказват с препоръки за добро изпълнение. Препоръките задължително трябва  да съдържат следната информация: стойност на договора, срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на договора), предмет на договора, кратко описание на извършените дейности по договора, име на клиента, потвърждение от клиента, че работата на изпълнителя е била извършена качествено и в срок. 
***В колоната ”Стойност на договора/Стойност на изпълнената част от договора” се вписва цената на договора и съответно стойността на изпълнената част от него, когато цената по договора е посочена като пределна/максимална.

Дата:.............................год.                                                                           ............................................
                                                                                                                                                												Подпис и печат


Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:
…………............................................................................................................................................
                                            /изписва се името на участника/ 
.………..…………………………….……….…............................................................ 
                             /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/





Образец									Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я – С П И С Ъ К
на предложените ключови експерти


Долуподписаният/ата/...........................................................................................................,
с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на ......................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с ЕИК/БУЛСТАТ ................................ и със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................... ............................................. - участник в процедура по реда на чл. 101а от Закона за обществените поръчки, с предмет „Обновяване на Интернет страницата на Върховен Административен Съд"


ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще осигуря участието на следните ключови  експерти, съответстващи на посочените по реда на чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП минимални изисквания, както следва: 

	Име, Презиме, Фамилия
	Образование/ Квалификация / специалност
	Опит – години професионален опит 

	………
	
	

	………
	
	

	………
	
	

	………
	
	

	………
	
	

	………
	
	



Към настоящата декларация – списък прилагам документи удостоверяващи опита, образованието и професионалната квалификация на членовете на екипа, напр. дипломи за завършено висше образование, сертификати, CV (европейски формат), копия от трудови/осигурителни книжки/ и/или декларация за граждански правоотношения/ референции от работодатели.


Дата:.............................год.                                                                           ............................................
                                                                                                                                                												Подпис и печат


Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:
…………............................................................................................................................................
                                            /изписва се името на участника/ 
.………..…………………………….……….…............................................................ 
                             /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

 	
Образец									Приложение № 5


ЦЕНОВА ОФЕРТА



Долуподписаният/ата/...........................................................................................................,
с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на ......................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с ЕИК/БУЛСТАТ ................................ и със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................... ............................................. - участник в процедура по реда на чл. 101а от Закона за обществените поръчки, с предмет „Обновяване на Интернет страницата на Върховен Административен Съд"


	УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

	Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на процедура по реда на чл. 101а от Закона за обществените поръчки, с предмет „Обновяване на Интернет страницата на Върховен Административен Съд"


1. Цена за изпълнение на услугата: .................... (словом) лева без ДДС / ................ (словом) лева с ДДС

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.
 Цените на включват всички разходи за извършване на настоящата поръчка.
Заявяваме, че приемаме условията и начина на плащания съгласно определеното в проекта на договора и документацията за участие.
Заявяваме, че се задължаваме да спазваме всички изисквания на финансиращата институция УО на ОП «Административен капацитет»


Дата…………………..					Подпис:…………………………
                                                                                                                         /печат/

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:
…………................................................................................................................................................
                                            /изписва се името на участника/ 
…………….. .………..…………………………….……….…............................................................ 
                             /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/


Проект на договор								Приложение № 



Д О Г О В О Р   

№................./..................2013г.

За възлагане на поръчка с предмет:
„Обновяване на Интернет страницата на Върховен Административен Съд”

Днес, .............................2013г. в  гр.София, между: 

Върховен Административен Съд, адрес гр. София, бул. “Ал.Стамболийски” 18, БУЛСТАТ 121267370, представлявано от ……………………………………………………………………….наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и

................................................... наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да обнови Интернет страницата на Върховен Административен Съд, съгласно техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дадено с оферта №................................/............................ представляващи неразделна част от настоящия договор.
(2) За приемане изпълнението на работата по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия в състав от трима служители.
(3) За изпълнението и отчитането на поръчката се подписва двустранен приемо – предавателен протокол.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на................................ (....................................................) без ДДС. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и в нея са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката.
  
(2) Плащането по настоящия договор ще се извършва в български лева с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
................................

в срок до 10 работни дни, след представяне на фактура и двустранно подписан окончателен приемо-предавателни протоколи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за извършената работа.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.3. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
(2) Срокът за изпълнение на договора е 6 (шест) месеца от датата на подписването му.
(3) Мястото на изпълнение на договора е:
- Сградата на Върховния административен съд, София, бул. Александър Стамболийски 18.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата, предмет на настоящия договор, в срока и при условията, договорени между страните и съгласно техническото предложение съдържащо се в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (относно качество, стадий на изпълнение, технически параметри и др.) във всеки момент от срока на договора, без с действията си да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда и проверява техническите характеристики на услугата в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговорената цена в сроковете и при условията, посочени в чл. 2 от настоящия договор.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение съгласно сроковете и условията, посочени в чл. 2 от настоящия договор.

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава обнови интернет страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по чл. 3, ал. 2, от договора и съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представеното от него техническо предложение, представляващи неразделна част от настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и гарантира надеждно и регулярно обслужване и поддръжка, както и да гарантира отстраняване на проблемите във връзка с предмета на договора. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките на един час, считано от заявяване на възникналия проблем от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне обратна информация, която да съдържа идентификация на проблема и времето необходимо за отстраняването му.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно задълженията си по ал. 2 и ал. 3 - 12 (дванадесет) месеца след подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката, без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не разпространява служебна и вътрешна информация на администрацията, станала му известна при и по повод изпълнението на предмета на настоящия договор. 

Чл.11. В случаите на увреждане или погиване на вещ при извършване на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на претърпяната вреда, като при погиване на вещта дължи нейната пазарна цена.

Чл.12. В случай на кражба на вещи, находящи се в помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извършена от служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и установена по надлежния ред, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на пазарната цена на открадната вещ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за техническа и пожарна безопасност в сградата, както да използва почистващи препарати, които не застрашават здравето на служителите, работещи в сградата.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия договор.

V. ГАРАНЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.15. (1) Най-късно към датата на сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за добро изпълнение на договора - парична или безусловна и неотменима банкова гаранция, в размер на 3% от сумата по чл. 3, ал. 1. 
(2) Гаранцията по ал. 1 се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни след прекратяването на договора, без да се начислява лихва върху нея.
(3) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението му по чл.9, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора и да задържи гаранцията.
        
Чл.16. (1) При забава в изпълнението на някои от задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от сумата по чл.2, ал.1 от договора за всеки ден забава, но не повече от 10 % общо.
(2) При неизпълнение на някое от задълженията си по чл. 9, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от сумата по чл. 2, ал. 1 от договора. 

Чл. 17. Изправната страна има право на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. (1) Договорът се прекратява с изпълнението му.
(2) Освен в случая на ал. 1, договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. с едномесечно писмено предизвестие на всяка една от страните при неизпълнение на задълженията по този договор;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие - при неизпълнение, лошо или частично изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;


VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му, по взаимно съгласие, с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие, въпросът ще се отнася за решаване пред съда.

Чл.20. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факс, от упълномощените представители на страните.

Чл.21. За възникнали проблеми със системата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявява чрез изпращане на съобщение по електронна поща: ..........................факс ....................... или на телефон .......................

Чл.22. Задължението си по чл. 9, ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява чрез изпращане на съобщение по електронна поща:............................, факс............................ и на телефон ............................................

Чл.23. (1) Адресите на страните по договора са, както следва:
на Изпълнителя: ................................................. 
на Възложителя: .................................................
(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.
(3) Лица за контакти по изпълнението на настоящия договор са както следва:
за Изпълнителя: .........................................................................
за Възложителя: .........................................................................

Чл.24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Документацията на Възложителя;
2. Офертата на Изпълнителя;

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					         ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

……………………………………..		…………………………………………………
/ /						/ /
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