Образец№ 1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ

	№
	ДОКУМЕНТ:
	Страници от офертата (от стр. … до стр. …)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:








[печат, когато е приложимо]

Образец № 2
АДМИНИСТРАТИВНИ  СВЕДЕНИЯ ЗА  УЧАСТНИКА

	Наименование на Участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	BIC:

IBAN:

Банка 
	

	Булстат номер/EИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e mail:
	


                                                                          ДО 

                                                                         ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД

П Р Е Д С Т А В Я Н Е   Н А   У Ч А С Т Н И К А

	Наименование на поръчката:
	“Подобряване на експлоатационната годност на 

УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви настоящата оферта, съпроводена с необходимата документация. 

Посочваме единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър……………….

Посочваме БУЛСТАТ ………………..

Посочваме друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен…………..

Участникът следва по попълни само отнасящата се до него информация.

Посочваме следния адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата……………..
С настоящия документ декларирам следното:

Относно Изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  – чл. 60 от ЗОП:

………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Относно Изисквания за Икономическо и финансово състояние  – чл. 61 от ЗОП:

………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Относно участието на капацитет на трети лица:

………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Относно участието на подизпълнители:

………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Относно обединение:

………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, запознаването с които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в поканата и указанията за участие в процедурата.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи съгласно:  Закона  за обществените  поръчки;  Закона за икономическите и финансови отношения  с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;  Закона за мерките срещу изпиране на пари,     след получаване на уведомлението Ви.

Настоящата оферта е валидна за срок до ....................

         Подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


Забележка:
1. Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника/подизпълнител/-ите му (ако е приложимо) пред трети страни за всякакви цели. Когато участникът е „обединение", приложението се попълва и подписва от всеки един член на обединението.
Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
                                                        По чл. 192,ал.3 от ЗОП 

                 за липса на обстоятелствата по  чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от  ЗОП
Долуподписаният:....................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №.............................издадена на.....................
от................................с постоянен адрес: гр.(с)..........................община.....................,
ул.............................................., бл...........ет..........., ап........,
в качеството си на ………………………………………….
(длъжност)
на............................
(наименование на участника)

в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: :“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
ДЕКЛАРИРАМ,че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (вярното обстоятелство се огражда) по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл.219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321 и 321а, чл. 352-353е НК;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (вярното обстоятелство се огражда) за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна

3. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 ДР ЗОП(декларираното обстоятелство се огражда)
Дата………………………………..
Декларатор:…………………………
/подпис и печат /
Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, съгл. чл. 97, ал. 6, изр. 1 ППЗОП.

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
                                                       По чл. 192,ал 3 от ЗОП

                     за липса на обстоятелствата по  чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП
Долуподписаният:....................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН:.........................., притежаващ л.к. №.............................издадена на.....................
от................................с постоянен адрес: гр.(с)..........................община.....................,
ул.............................................., бл...........ет..........., ап........,
в качеството си на ………………………………………….
(длъжност)
на............................
(наименование на участника)

в изпълнение на чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.  Представляваният от мен участник има1/няма (вярното обстоятелство се огражда) задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по см. на чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК и лихвите по тях към държавата или към община Ивайловград, както и към общината по седалището на участника или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен

2. Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията по т. 1 или задължението е по акт, който не е влязъл в сила2
(декларираното обстоятелство се огражда)
3. Не е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП 

(декларираното обстоятелство се огражда)
4. Не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор

(декларираното обстоятелство се огражда)
5. Предоставил съм изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор

(декларираното обстоятелство се огражда)
1 Когато участникът е декларирал наличие на данъци и задължителни осигурителни вноски и размерът им е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, декларирането на обстоятелството, представляващо основание за задължително отстраняване по см. на чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, няма да бъде приложено на осн. чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗОП. В този случай участникът следва да представи към офертата си доказателство за размера на данъците и задължителните осигурителни вноски и същите да бъдат до размера, посочен в чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗОП.

2В случай, че участникът докаже погасяване на задълженията по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, в това число и начислените лихви и/или глоби, или че същите са разсрочени, отсрочени или обезпечени, възложителят ще приложи чл. 56, ал. 2 и ал. 3 ЗОП.

Дата……………………………

Декларатор:…………………………

/подпис и печат /

Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника, в случай, че участникът се представлява от повече от едно лице, съгл. чл. 97, ал. 6, изр. 2 ППЗОП

Образец № 5
 [наименование на участника] с ЕИК [………………………], 
представлявано от…………………………… [трите имена] в качеството на …………………………….[длъжност, или друго качество]

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
При изпълнението на поръчката ще използваме следните подизпълнители/няма да използваме подизпълнители.

	Наименование на подизпълнителя
	Видове дейности/работи, които подизпълнителят ще изпълнява
	Размер на участието на поизпълнителя в общата цена на предложението

(в %)

	
	
	


[дата]




                                                             [име и фамилия]

                                                                         [качество на представляващия участника]

                                                                                                                             Подпис, печат

Образец № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният .............................................................................
(трите имена)

ЕГН ………......ЛК №……………………изд.на…………………от…………………...............
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на………….………..…………………………….………............

(длъжност)

на:……………………………………………………...........................................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК)

Д Е К Л А Р И Р А М :



1.Съгласен съм да участвам в настоящата процедура като подизпълнител в офертата на участник .......…………………………………………………..............


(наименование на участника, ЕИК)

2.В качеството си на подизпълнител ще извършвам следния/ите видове работи по: 

............................................................................................................................................., представляващ/и  ....................% /словом / от обема на поръчката като цяло.


/ако е приложимо/

 [дата]




                                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ

                                                                                                                      [име и фамилия]

                                                                       [качество на представляващия подизпълнител]

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител в случай, че участникът предвижда участието на такива.

Образец № 7

СПИСЪК
по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ната ______________________________________________________ в качеството ми на  _________________
(длъжност на декларатора)

на _____________________________________________________________________

                      (посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение), 

със седалище и адрес на управление: ___________________________________________,

Участник в обществена поръчка с предмет: :“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
ПРЕДСТАВЯМ:



Списък на строителството, изпълнено за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата,  което е идентично или сходно с предмета на поръчката.

	№ по ред
	Предмет на обществената поръчка
	В какво качество е изпълнявал обществената поръчка  (самостоятелен изпълнител/ член на обединение/ подизпълнител) и  кратко описание на изпълнените дейности 
	Възложител; Място, Дата на приключване; Вид на СМР; Цена; Срок
	Удостоверение за добро изпълнение (име на издателя)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Прилагам следните удостоверения за добро изпълнение съдържащи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, посочени в колона № 5:


1...............


2..............


3..............


4………..


5………..

Важно!

Списъкът трябва да е придружен минимум с удостоверение за добро изпълнение/референция/, което съдържа стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, за всяко изпълнено строителство.

Ако офертата се подава от обединение, което не е юридическо лице – списъкът се представя само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност: ........................................
Забележка: Представя се при поискване от Възложителя или преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

Образец № 8
СПИСЪК 

на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата
/ на основание чл.64, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки/

_____________________________

(наименование на участника)
в обществена поръчка с предмет :“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
Ще използваме следния персонал, който ще изпълнява поръчката:

	 Служител/ експерт
(трите имена и позиция в екипа)


	Образование и професионална квалификация (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)/


	Общ професионален опит

 

	1. 
	 
	 

	2.
	
	


 

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе лица, които ще изпълняват поръчката. 


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

......................................г.          

УЧАСТНИК: ​........................................ 

(дата на подписване)                                                                         

                                                                         (подпис и печат) 
                                                                                                                    Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА

СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ата……………………………………………………...........……….....…....... ЕГН…………………ЛК №……………….издадена на …..........……...от.....…..….....….…...... с адрес:………………………………………………………………………………………………

Във връзка с обществена поръчка ……………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/а съм  Върховният административен съд  Звеното за управление цикъла на обществените поръчки и дирекция ФУСИ , да събират, съхраняват и обработват личните ми данни, които предоставям във връзка с участието ми в качеството на ………………………. в обществена поръчка с предмет:“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
       Запознат/а съм с :

· Целта и средствата на обработка на личните ми данни

· Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им

· Правото на достъп и коригиране на събраните данни

· Наименованието и адреса на институцията.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дата:






   Декларатор: ………………...

гр.                                                                                              /………………………../
Образец № 10
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От участник: .......…………………………...……............................................................ 

Седалище и адрес на управление: ………………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………...., представляван от............................................ в качеството си на ............................................

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Техническото предложение е изготвено въз основа на изисквания към предмета на поръчката, описани в указанията за участие. 

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата. 

2. Съгласни сме с поставените от Вас изисквания, посочени в обявата, указанията и в техническата документация.

3. Изпълнението ще е съгласно техническата спецификация и по стандарти и технологии, приети за приложение в Република България, въвеждащи европейски или международни стандарти.  

4. Предлагаме Ви:

Срок за изпълнение на строителството: ..................... календарни дни, но не-повече от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне на двустранен протокол за стартиране на работата.

 Гаранционен  срок за  изпълнените СМР в съответствие  на сроковете за  видовете  СМР съгласно чл. 20 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там. и са: …………………………………………………………………………………………...
Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на валидност на нашата оферта …………….
           Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение
Към настоящото предложение прилагаме:

Работна програма, състояща се от „Организационен план за организиране изпълнението на СМР" и „Линеен - комплексен план график за последователност на извършване на СМР"
[дата]








      ПОДПИС И ПЕЧАТ

   [име и фамилия]

        [качество на представляващия участника
Образец № 11
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП)

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с обществена поръчка с предмет:“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
 „
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи, съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно договора и техническите спецификации.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]

Образец № 12
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП
за срока на валидност на офертата

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с обществена поръчка с предмет:“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника в срок до .......................... - датата, която е посочена в обявата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  








[печат, когато е приложимо]

Образец № 13 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП
за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд


Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с обществена поръчка с предмет:“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
 Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.          

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към  дейностите, предмет на поръчката, както следва: 
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 
интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg
Национален осигурителен институт (НОИ)

Контактен център: 0700 14 802

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64

Интернет адрес: www.noi.bg
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 8119 443
[дата на подписване]




Декларатор: [подпис] 








[печат, когато е приложимо]

Образец № 14
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

......................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ........................................................................ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на .....………………………………………………………………….....................…………..,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:………………………………………........................................................................................ -

участник в процедура за избор на изпълнител чрез възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: :“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


1. За изпълнение на настоящата поръчка, предлагаме обща стойност в размер на:
Цифром без ДДС: ................................................................................................................................................
 [посочва се цифром стойността и валутата - лева]
Словом без ДДС: ...........................................................................................................................................

   или 

Цифром с  вкл. ДДС: ................................................................................................................................................
 [посочва се цифром стойността и валутата - лева]
Словом с вкл. ДДС: ...........................................................................................................................................,
          2. При несъответствие между посочена с цифри и изписаната с думи цена ще се взима предвид цената, изписана с думи.
Предлагаме :
	№
	Шифър
	Видове СМР
	Ед. м
	Количество
	Ед. цена
	с/ст.

Без ДДС

	
	Сграда 1-ВИП
	

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка
	м2
	4,60
	
	

	2. 
	Анализ 2
	Боядисване по стени с латекс двукратно
	м2
	88,04
	
	

	3.
	Анализ 7
	Изпълнение на нова настилка от ламинат
	м2
	48,16
	
	

	4.
	11,041
	Доставка и монтаж на первази
	м
	32,18
	
	

	                 Всичко:

                                     Непредвидени 10%

                Всичко 

                           Печалба 10%

                 Всичко:
	.


	Сграда 2-ВИП 1 - партер

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка и шпакловка
	м2
	0,90
	
	

	2.
	Анализ 2
	Боядисване по стени с латекс двукратно
	м2
	45,35
	
	

	3.
	СЦ + 17.801,804,895
	Смяна на наранена каса около пода 0,20м демонтаж, монтаж уплътняване
	бр.
	1
	
	


	4.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс по таван двукратно
	м2
	16,20
	
	

	               Всичко:

                                                  Непредвидени разходи 10%

                         Печалба 10%
	


	
	Сграда 2- етаж 1

 ВИП 2 
	

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка
	м2
	1,05
	
	

	2.
	Анализ 7
	Подмяна на настилка от ламинат
	м2
	16,20
	
	

	3.
	11.041
	Монтаж на первази
	м
	14,20
	
	

	4. 
	Анализ 2
	Боядисване с латекс по стени двукратно
	м2
	39,80
	
	

	5.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс по тавани
	м2
	21,90
	
	

	                     Всичко:

                                        Непредвидени 10%

                     Всичко:

                              Печалба 10%

                     Всичко:
	


	Сграда 2: 101, 102, 104, 201, 202- Сектор 1

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка, шпакловка, по стени
	м2
	7,50
	
	

	2.
	Анализ 3
	Изкърпване мазилка, шпакловка, таван
	м2
	2,50
	
	

	3.
	Анализ 5
	Подмяна на настилка от ламинат стая 202
	м2
	19,0
	
	

	4.
	11.041
	Доставка и монтаж на первази
	м
	18,0
	
	

	5.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс по стени стая 101
	м2
	39,80
	
	

	6.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно по стени стая 201
	м2
	49,60
	
	

	7.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс по таван за стая 201
	м2
	17,32
	
	

	8.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс по тавани за стая 202
	м2
	16,20
	
	

	9.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс по стени стая 202
	м2
	35,71
	
	


	10.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс по таван стая 104
	м2
	18,44
	
	

	                    Всичко:

                                       Непредвидени 10%

                    Всичко:

                              Печалба 10%

                     Всичко:
	.


	Сграда 3

Лоби бар, ресторант кухня

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка, шпакловка, стени
	м2
	53,12
	
	

	2.
	Анализ 3
	Изкърпване на мазилка, шпакловка, таван
	м2
	14,00
	
	

	3.
	СЦ + 17.801,804,895
	Подмяна  на каса за врата демонтаж, монтаж уплътняване
	бр.
	1,00
	
	

	4.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт тавани, лоби бар и рецепция
	м2
	71,61
	
	

	5.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс двукратно по таван ресторант сутерен
	м2
	13,00
	
	


	6.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно по стени ресторант сутерен
	м2
	235,73
	
	

	                             Всичко:

                                                 Непредвидено 10%

                             Всичко:

                                       Печалба 10%

                             Всичко:
	


	Сграда 3,

Сектор 2 стаи 201, 202, 203, 204, 205, 301

	1. 
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка, шпакловка и стени
	м2
	6,35
	
	

	2.
	Анализ 2
	Изкърпване на мазилка, шпакловка по тавани
	м2
	12,30
	
	

	3.
	Анализ 5
	Настилка от ламинат стая 301
	м2
	19,50
	
	

	4. 
	11,043
	Монтаж на дървени первази стая 301
	м
	12,30
	
	

	5. 
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка, шпакловка и боядисване стълбищна клетка к+6,80 и стени бар плот
	м2
	10,50
	
	


	6.
	14,451
	Демонтаж на стълбище (метална конструкция), монтаж и доставка
	тон
	0,300
	
	

	7.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт стена стая 201
	м2
	38,17
	
	

	8.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт стена стая 202
	м2
	38,17
	
	

	9.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт стена стая 203
	м2
	43,15
	
	

	10.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт стена стая 204
	м2
	36,50
	
	

	11.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт стена стая 302
	м2
	29,36
	
	

	12.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт таван стая 201
	м2
	16,20
	
	


	13.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт таван стая 302
	м2
	16,20
	
	

	14.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт таван баня стая 205
	м2
	4,06
	
	

	                               Всичко:

                                                  Непредвидени 10%

                              Всичко:

                                        Печалба 10%

                              Всичко:
	


	Сграда 3-Секция 3

Стаи счетоводство, 201, 202, 203, 301

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка, шпакловка, боядисване с латекс фитнес зала кота-3,00 и к±0,00(21,14+7,38)
	м2
	20,40
	
	

	2.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка, шпакловка, стаи 201, 202, 203
	м2
	3,50
	
	

	3.
	Анализ 2
	Изкърпване мазилка, шпакловка, боядисване с латекс таван
	м2
	19,0
	
	

	4.
	Анализ 7
	Настилка от ламинат, стаи 201, 203, ап. 6 дневна 11,63м2+18,11+19,65
	м2
	49,12
	
	


	5.
	11,041
	Доставка и монтаж на первази 15,41+14,88-21,42
	м2
	51,71
	
	

	6.
	Анализ 7
	Настилка от ламинат стая 301 и 302 (16,20+16,19)
	м2
	32,40
	
	

	7.
	11,041
	Доставка и монтаж на первази 18,80+18,75
	м
	37.55
	
	

	8.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно стени стая 201
	м2
	30,15
	
	

	9.
	Анализ 4
	Боядисване с латекс двукратно таван 202, 203, ап. 7, 16,20+16,19+19,65
	м2
	52,05
	
	

	          Всичко:

                                             Непредвидени разходи 10%

          Всичко:

                    Печалба 10%

          Всичко:
	


	Общи части

Стълбищни рамене и площади

Сграда 1 ВИП

	1.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт по стени, стълбище и коридор на етаж 1
	м2
	26,20
	
	

	
	Сграда 2
	

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка и шпакловка стълбищни рамене и площадка. Партер, етаж 1 и 2
	м2
	23,70
	
	

	2.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт по стени
	м2
	71,15
	
	

	Сграда 3

Секция 2-около входната врата на лоби бар ресторанта и фитнес зала

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилката, мазилка и шпакловка
	м2
	8,50
	
	

	2.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт
	м2
	25,50
	
	

	3.
	Анализ 1
	Изкърпване на мазилка, мазилка и шпакловка фитнес зала
	м2
	6,0
	
	

	
	Анализ 2
	Боядисване с латекс по стени фитнес зала
	м2
	19,20
	
	

	

	1.
	Анализ 1
	Изкърпване мазилка, мазилка, шпакловка, 2бр. стълбищни клетки стени
	м2
	28,52
	
	

	2.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт
	м2
	85,58
	
	

	                            Всичко:

                                               Непредвидени 10%

                            Всичко:

                                     Печалба 10%

                           Всичко:
	


	Боядисване покрив над тераси

	Изкърпване на мазилка, мазилка, шпакловка и боядисване с латекс:

	1.
	Анализ 5
	ВИП – сграда 1
	м2
	13,60
	
	

	2.
	Анализ 5
	ВИП 1 -сграда 2
	м2
	13,95
	
	

	3.
	Анализ 5
	ВИП 2 – сграда 2
	м2
	41,44
	
	

	4.
	Анализ 5
	Сграда 2 – етаж 1 и 2
	м2
	91,85
	
	

	
	Анализ 5
	Сграда 3 етаж 1 и 2

88,77+139,66
	м2
	228,43
	
	

	     Всичко:

                                       Непредвидени разходи 10%

     Всичко:

               Печалба 10%

     Всичко:
	


	Външна драската мазилка

	Сграда 1 ВИП

	№
	Шифър
	Видове СМР
	Ед. м
	Количество
	Ед. цена
	с/ст.

	1.
	Анализ 6
	Външна мазилка при климатиците

3бр. х 12,50 ВИП 
	м2
	12,50
	
	

	2.
	Анализ 6
	Сграда 1 – около вод. тръба
	м2
	6,00
	
	

	3.
	Анализ 6
	Сграда 2 – около водосточните тръби

ВИП 2, апарт. 203, 204, 302
	м2
	26,50
	
	

	4.
	Анализ 6
	Сграда 3 около водосточни тръби
	м2
	31,80
	
	

	        Всичко:

                                          Непредвидени разходи 10%

       Всичко:

                 Печалба 10%

       Всичко:
	


ДУБЛИРА СЕ! Да не се попълват!

	Други

	1.
	11,814
	Подмяна мазилка от гранитогрес тераса- покрив, барплот, сграда 2 к±6,80 - частично
	м2
	6,00
	
	

	2.
	07,009
	Демонтаж и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина сграда 2 – 2 броя
	м
	12,0
	
	

	3.
	СЦ
	Демонтаж и монтаж на климатици за подмяна на мет. Стойки 3 броя
	бр.
	3,0
	
	

	
	
	Изкъртване на мазилка, мазилка трафопост
	м2
	9,0
	
	

	4.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	15,0
	
	

	5.
	08,043
	Направа и разваляне на фасадно скеле до 30м; частично подвижно
	м2
	50,00
	
	


Вертикална планировка
	Тротоар около сграда 1, 2, 3

	№
	Шифър
	Видове СМР
	Ед. м
	Количество
	Ед. цена
	с/ст.

	1.
	26,411
	Демонтаж на базалтови плочи
	м2
	220,00
	
	

	2.
	01,001
	Отстраняване на почва ръчно до 10см2 за изравняване
	м2
	220,00
	
	

	3.
	26,011
	Полагане на дрениращ пясъчен слой 8см
	м2
	18,00
	
	

	4.
	11,819
	Настилка от базалтови плочи сива 
	м2
	220,00
	
	

	5. 
	26,151
	Доставка и полагане на видими бордюри
	м2
	147,00
	
	

	                                             Всичко:
	


	Басейн

	1.
	11,889
	Доставка и демонтаж на настилка около басейна в УПИ XIV
	м2
	28,00
	
	

	2. 
	11,814
	Доставка и монтаж на настилка около басейна и площадка
	м2
	28,00
	
	

	3.
	26,011
	Полагане на дрениращ пясъчен слой
	м3
	2,80
	
	

	4.
	01,011
	Отстраняване на почва след демонтажа на плочите
	м2
	28,00
	
	

	
	

	5.
	ОЦ
	Транспортни разходи за извозване на стр. отпадъци 5% в/у 10360,88
	
	
	
	

	                              Всичко:

                                                  Непредвидени 10%
                              Всичко:

                                        Печалба 10%

                              Всичко:
	


	Ремонт ограда

	Ограда запад, юг около сграда 1 ВИП; ограда юг, запад УПИ XIII

	1.
	ОрЦ
	Изкърпване на пукнатини, кофраж, бетон монтаж мрежичка, мазилка гладка, втори пласт драскана
	м2
	1,5
	
	

	2.
	ОрЦ
	Огради юг- пукнатини с дебелина до 5см; почистване, мрежичка УПИ XIII и УПИ  XIV мащабно измерено 2 х 50м, запад 25м (125м+1,2=150м2)

Двустранно – 300,00 м2
	
	
	
	

	
	Анализ
	Изкърпване – 21,14
	м2
	50,00
	
	

	
	18,853
	Грундиранена стари стени с грунд
	м2
	300
	
	

	
	13,153
	Боядисване на релефни фасади с височина до 6,0м с акрилатни бои двукратно
	м2
	300
	
	

	                     Всичко:

                                        Непредвидени 10%

                              Печалба 10%

                     Всичко:
	.


	Фасади

	Боядисване с латекс масивен парапет тераси

	1.
	10,876
	Очукване на варова мазилка и събиране на отпадъци
	м2
	173,75
	
	

	2.
	10,077
	Гипсова шпакловка по стени
	м2
	173,75
	
	

	3.
	13,853
	Грундиране на стари стени с латексов грунд
	м2
	173,75
	
	

	4.
	13,859
	Боядисване с латекс двукратно при ремонт
	м2
	173,75
	
	

	                           Всичко:

                                               Непредвидими 10%

                         Всичко

                                    Печалба 10%

                          Всичко:
	.


	Други

	1.
	11,814
	Подмяна настилка от гранитогрес тераса-покрив, барплот сграда 2 к±6,80-частично
	м2
	6,00
	
	

	2.
	07,009
	Демонтаж и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина сграда 2-2 бр.
	м
	12,0
	
	

	3.
	СЦ
	Демонтаж и монтаж на климатици за подмяна на мет. Стойки 3 броя
	бр.
	3,0
	
	

	
	СЦ
	Изкърпване на мазилка

Мазилка трафопост
	м2
	9,00
	
	

	4.
	Анализ 2
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	15,0
	
	

	5.
	08,043
	Направа и разваляне на фасадно скеле до 30м; частично подвижно
	м2
	50,00
	
	

	                       Всичко:

                                           Непредвидени 10%

                       Всичко:

                                 Печалба 10%

                       Всичко:
	


Рекапитулация

	1.
	Сграда 1 - ВИП
	

	2.
	Сграда 2 – ВИП 1
	

	3.
	Сграда 2 – ВИП 2
	

	4.
	Сграда 2 – Сектор 1

Стаи 101, 104, 201, 202
	

	5.
	Сграда 3 – Лоби бар, ресторант, кухня
	

	6.
	Сграда 3, сектор 2, стаи 201, 202, 203, 204, 205, 301
	

	7.
	Сграда 3, сектор 3, стаи счетоводство, 201, 202, 203, 301
	

	8.
	Общи части, стълбищни клетки
	

	9.
	Боядисване покрив над тераси
	

	10.
	Боядисване около водосточните тръби
	

	11.
	Боядисване с латекс масивен парапет тераси
	

	12.
	Други СМР
	

	Всичко:
	

	13.
	Други организационни разходи: осигуряване на фронт за работа, предпазни мерки за запазване на настилки и стени – 5%
	

	14.
	Ремонт тротоар от базалтови плочи
	

	15.
	Ремонт на масивната част на оградата
	

	Обща стойност:
	

	16.
	Непредвидени видове СМР 10%
	

	Всичко:
	

	
	
	

	Всичко с ДДС:

Кръгло:
	


/

          3.Посочените единични цени са постоянни и не подлежат на промяна за срока на договора.

                   В стойността са включени всички видове работи по изпълнението, организацията и безопасността при изпълнение на СРР.

1. Показатели за формиране на единичните цени за изпълнение на СРР, както следва:


- часова ставка (ч.ст.) .................  (посочва се в лв.човеко час);


- допълнителни разходи за труд (ДРТ) ........................ (посочват се в % до 100%);

     - допълнителни разходи за механизация (ДРМ) ................ (посочват се в % до 100%);


- доставно-складови разходи върху стойността на доставените материали (ДСР) ................ (посочват се в % до 10%);


 - печалба върху всички РСМР (П) ................. (посочват се в % до 10%).
            - непедвидени строително-ремонтни работи …………(посочват се в % до 10%  )
2. Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи ще се доказва с ценовите показатели, посочени в настоящото ценово предложение, разходните норми по уедрени норми в строителството (УНС), СЕК. За видове работи липсващи в тези норми, ще се прилагат разходни норми посочени в актуална версия на “Билдинг мениджър” и стойността на материалите, доказани с фактури.

3. Непредвидените строително-ремонтни работи, в размер до 10% от стойността на договора, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след възлагането им от Възложителя. 
                  4.  Декларирам, че предлаганите цени за извършване на СМР включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на поръчката.
                  5.   Условия и начин на плащане: 

             5.1 Възложителят ще  заплати авансово 30 % от стойността  на договора  в 3- дневен срок  от сключването на договора 
                5.2  Окончателното плащане в размер на оставащите 70% ще се извърши след приемането на изпълнените СМР без забележки, подписването на приемателно-предавателен протокол, акт обр. 19, представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали  и представянето на фактура от Изпълнителя.
                 Дължимата сума ще се плаща по банков път, в срок до 7 дни след представянето   на фактура, по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
               6.При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

                 7.Преди сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, съгласно чл.67, ал .5 от Закона за обществените поръчки.

                  8.При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим /парична или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността/ за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

                 9.До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис: ....................

Дата: ........................

Име и фамилия: ...............................

Длъжност:......................................
/Печат/
Образец № 15

/ако е приложимо/ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от членовете на обединението

Долуподписаният /ата/ ...................................................................................................... 

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ..............................., 

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................,

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. .........................., факс ............................, е-mail ..............................................,
в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на .............................................................................................................................................,

(наименованието на участника)

Относно: участие в обществена поръчка с предмет: :“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

2.Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме задължени да останем в него за целия период на изпълнение на договора.

Дата: ............      




ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляващ участника/ лице, включено в обединението-участник)

Образец № 16
/ако е приложимо/
      [
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от Закона за обществените поръчки 
Долуподписаният /-ната/ 





         


,
ЕГН                                     с лична карта № 
   
, издадена на 


 

от 

 
, в качеството ми на
____________________________________
                                                                                                                          (посочете качеството на лицето)
на 



   


     




              
                                                                 (посочете наименованието на участника)
ЕИК, БУЛСТАТ _______________________________, със седалище и адрес на управление    







- участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: :“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Във връзка с участието ни в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет„:“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 
Информацията, съдържаща се в __________________                               _
                                                                          (посочва се конкретната част/части) 

на офертата ни, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

1. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни. 

                   
 г.                 
                                     


Декларатор: ​

                
(дата на подписване)                                                                                                                     (Име, фамилия, подпис, печат)
ДОГОВОР

             № ……..………. / …………. 2019 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, …………2019 г., в град София, във връзка с проведено възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26-та от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал.3, т.1 от ЗОП  възлагане чрез събиране на оферти с обява, утвърден от Възложителя Протокол за работата на Комисия по разглеждане, оценка и класиране от ......................, между:

1.   Върховен административен съд, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ № 18, ЕИК …………………………………….  ,представляван от Георги Чолаков в качеството си на председател на ВАС  и  Соня  Миткова  в качеството си на главен счетоводител на ВАС, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна
и 

2.........................................., със седалище и адрес на управление:............................., област, община ................гр..............................ул................................., ЕИК................., представлявано от ............................................... в качеството си на …………….., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното: 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА,  МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава, срещу възнаграждение да извърши дейности с предмет: ……………………………………………………………….
 (2)Изпълнителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи (наричани   по-долу СМР), предмет на договора, съобразно обема и вида на СМР, описани в съответната КСС, респ. при спазване на всички параметри на ценовото и техническото предложение на Изпълнителя, съставляващи неразделна част от договора, както и при пълно съобразяване с изискванията в техническата спецификация, съставляваща част от документацията за обществената поръчка. 

Чл. 2.(1) Срокът за изпълнение на СМР/СРР, предмет на договора е ......... / словом......../ календарни дни и започва да тече от съставяне на двустранен протокол за стартиране на работата.
(2)Срокът по ал. 1 включва извършването на всички строително-монтажни работи (СМР/СРР), вкл. предаването и приемането им по реда, определен в договора. 
(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.
(4) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР/СРР, ако е констатирано неточно изпълнение и/или влагане на некачествени строителни продукти.

(5) Спирането на СМР/СРР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им. 
(6) Сроковете могат  да бъде удължени единствено с броя на взаимно установените с писмен протокол /Възложител - Изпълнител/ дни с неблагоприятни климатични условия за изпълнение на съответните видове строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР.
(7) При спиране на строителството вследствие на непреодо​лима сила предвидените в предходния член срокове се удължават в съответствие с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени.

 (8) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Изпълнителят е длъжен в 3/три/-дневен срок писмено да уведоми Възложителя. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила Изпълнителят не може да се позовава на непреодолимата сила.
(9)  Не  е   налице   непреодолима   сила,   ако  съответното   събитие  е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при по​лагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.
II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ВЪЗЛАГАНЕ
Чл.3. (1)Изпълнителят е длъжен да извърши СМР/СРР с гри​жата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични​те правила и нормативи за съответните дейности.

(2)
Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, които отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.
(3) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР/СРР, ако е констатирано неточно изпълнение и/или влагане на некачествени строителни продукти.

(4) За периода на временното преустановяване на СМР/СРР по каквато и да било причина Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР/СРР срещу разваляне, повреждане или унищожаване. 

(5) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при из​вършването на СМР/СРР е допуснал отклонения от изискванията, предвиде​ни в  нормативни​те актове и/или изискванията на Възложителя.
Чл.4.(1) При възникване на непредвидени към датата на сключване на договора обстоятелства, водещи до необходимост от частична замяна на дейности от предмета на договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на същия, страните се споразумяват за изпълнението на нововъзникналите дейности чрез сключването на допълнително споразумение, съобразено с нормативните изисквания на ЗОП. 

(2) Не се допуска стойностите на параметрите на технико-икономическите показатели при формирането на единичните цени за нововъзникналите дейности, да са по-високи от тези,  ползвани при формирането на единичните цени за заменените видове работа. 

(3)  За извършената от под​изпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя.

Чл.5.(1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(3) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущест​во, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(4)  Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било строително-монтажни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл.6.Ако при извършване на СМР/СРР възникнат пре​пятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия дори когато тя не носи отговорност за тези пре​пятствия.

Чл.7
Когато препятствията са по независещи и от двете страни причи​ни, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

Чл.8 (1)  За извършване на СМР Възложителят е длъ​жен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

(2) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР/СРР с гри​жата на добрия търговец, като спазва  изискванията на строителните, техническите и технологични​те правила и нормативи за съответните дейности.

(3) При изпълнението на строителните работи Изпълнителя е длъжен да спазва изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (04.12.2009г.).

(4) Разходите за консумация на електроенергия и вода, необходими за СРР и СМР  на  обектите са, за сметка на Изпълнителя. 

(5) Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всички промени относно статута си, реорганизация, промени в съдебната, данъчната и други регистрации в 3 /три/-дневен срок от извършването им, като представя надлежно заверено копие от документа.

(6) Изпълнителят се задължава да осигури извършването на задължителния инструктаж за безопасност на труда на наетите във връзка с изпълнение на този договор лица, като се задължава стриктно да изпълнява и следните изисквания:

    1. Да не допуска до обекта работници или служители, които не са преминали инструктаж по пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) и безопасност на труда;

    2. Да не допускат извършване на заваръчни и други огневи работи в следните случаи:

          - при липса на разрешително за огневи работи;

           - при неизправни заваръчни съоръжения;

           - върху прясно изсъхнали боядисани конструкции и стени;

          - на работното място има взривоопасни и горими материали, бои и др.;

           -при липса на свидетелство за правоспособност и/или инструктажно удостоверение за огневи работи;

            -ако не са осигурени уреди и средства за пожарогасене и не са взети необходимите противопожарни мерки.

    3. Работното място в района на работа предварително да се почиства от горими материали.

    4. Забранено е при заваръчни работи да се ползват голи или с лоша изолация снаждани проводници и неизправни щепсели, контакти и др.

   5. При започване на работа да се уведомява осигуряващия ПАБ при Възложителя за вземане на предохранителни мерки, а след приключване на работата да се приберат кабелите и заваръчните съоръжения и също да бъде уведомен осигуряващия ПАБ при Възложителя.

   6.Изпълнителят е длъжен да изпълнява гаранционна поддръжка на изпълнените строителни работи в срок. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

(7) Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка след писмена покана от Възложителя всички появили се по време на действие на договора и в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи. При неотстраняване от Изпълнителя на дефектите и скритите недостатъци в срок, посочен от Възложителя,се прилага раздел VII  от настоящия договор.  

(8) При необходимост от прекъсване и/или изместване на изградено окабеляване в обекта на строителството (кабелни, телефонни и интернет мрежи), Изпълнителя е длъжен предварително да съгласува с Възложителя необходимите действия по отношение на окабеляването, както и да възстанови прекъснатото окабеляване за своя сметка. При нарушение на това задължение спрямо Изпълнителя се прилагат правилата за виновно некачествено извършване на строително-монтажните работи .

(9) Изпълнителят се задължава да извърши възложените строителни работи при спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителните отпадъци (СО), както и на другите изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРСМ). 

(10) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да бъде отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО, както и за изготвянето и воденето на отчет за изпълнението на плана и транспортен дневник на СО, в случай, че посочените документи се изискват за строителните дейности съгласно ЗУО и НУСОВРСМ. При необходимост Изпълнителят е длъжен да предостави отчета за изпълнението на плана и транспортния дневник на СО на Възложителя, на оторизирани от него лица или на контролни органи.
III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ
Чл. 9 (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, как​то и всички други ресурси, необходими за СМР/СРР, предмет на договора, е задължение на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР/СРР и на обекта като цяло.

(3)  Необходимата за строителство механизация се осигурява из​цяло от Изпълнителя.
IV. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Чл. 10.(1)След изпълнението  на СМР/СРР за обекта Изпълнителят отправя до Възложителя устна и/или писмена пока​на да направи оглед и да приеме извършената работа. 

(2)Приемането на обект/и и/или на част/и от тях/него се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа, количеството и вида на СМР/СРР, качество на извършената работа, вложените материали, при поискване от страна на Възложителя се прилагат и документи, удостоверяващи факта, че вложените при изпълнението на СМР/СРР основни материали отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 
(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат сроко​ве за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не изменят продължителността на сроковете за изпълнение на СМР/СРР.

(4) Окончателното предаване и приемане на  обекта се извършва с двустранно подписан Приемо-предавателен протокол за всеки от тях, без налични възражения за неточно изпълнение. 

Чл.11. (1) Възложителят има право да откаже да приеме изпълнението на СМР/СРР по обекта или съответната част/и от него, ако открие недостатъци.

(2) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР/СРР, изразяващо се в:
                (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество;
               (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.
(3) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка.
(4) Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР/СРР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

V. КОНТРОЛ
Чл.13.(1) Възложителят може по всяко време да осъществява кон​трол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства рабо​тата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2)  Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, ос​вен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или во​дят  до  съществено   отклонение   от   предмета на договора .

(3)Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упъл​номощени от Възложителя лица.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ
Чл.14. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора съгласно ценовото предложение на Изпълнителя е в размер на ..................лв.  / словом………………/ без вкл. ДДС, а с вкл. ДДС – ...................лв. /словом............................/ 
(2) Определената в предходната алинея обща цена  за изпълнението на СМР за  обекта, предмет на договора, е лимитна стойност за изпълнението на предмета на договора и включват: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените ра​боти и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.
(3)Изпълнителят не може да иска увеличаване на общата стойност за изпълнението на договора, ако е увеличил  количество  на  вложените  мате​риали и/или извършените видове работи  вследствие на:

· несъгласувано   с   Възложителя   отклонение   от   техническите спецификации и/или инвестиционния проект/ в приложимите случаи/;

· нарушаване на строителните, техническите и технологичните пра​вила и нормативи;

· отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;

· влагане на некачествени или неподходящи материали.

· неспазване на реда, регламентиран в Раздел II oт договора и/или на друг изрично предвиден в нормативен акт ред;

(4)Изпълнителят няма право на заплащане за подобрения, дължащи се на извършена по негова инициатива работа или на работа невъзложена от  Възложителя по определения в договора ред.
(5) В срок до 3 /три/ работни дни, считано от датата на подписване на договор и след представена фактура,  Възложителят изплаща на Изпълнитeля по посочената от него банкова сметка аванс в размер на 30 % от общата цена за изпълнение предмета на договора.

(6) В срок до 7 /седем/ работни дни, считано от  подписване на Окончателен двустранен Приемо-предавателен протокол за предаване и приемане на завършеният обект, предмет на договора,  Възложителят, след приспадане на авансовата сума по ал.5 и срещу издадена фактура, заплаща на Изпълнителя остатъчната сума, съобразена с договорената цена и действително изпълнените СМР.

(7) Ако в Окончателния Приемо-предавателен протокол са вписани от Възложителя забележки за неточно изпълнение в качествено и/или количествено отношение, срокът за окончателно плащане по ал.6 се удължава с периода за отстраняване от Изпълнителя на констатираните недостатъци. 

(8)Ако след изпълнението на договора и определянето на неговата окончателна стойност на базата на действително извършените СМР/СРР, Възложителят е изплатил авансово плащане  непропорционално по размер на реалната цена на договора, то Изпълнителят се задължава да върне надплатената сума.

Чл. 15. Плащанията по предходният член се извършват по банков път по следната банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN:……………………….

BIC:…………………………….

БАНКА: …………………………….
VII. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл.16.(1)Рискът от случайно погиване или повреждане на извър​шено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на извършеното строителство с предаването на строежа от Изпълнителя с Окончателен Приемо-предавателен протокол, освен  ако погиването или повреждането на извършеното строителство не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.
VIII.  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 17. (1)
Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 на МРРБ от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаран​ционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръже​ния и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на Окончателния приемо-предавателен протокол.

(3)  За  проявилите се в  гаранционните срокове дефекти  Възложи​телят уведомява писмено Изпълнителя.  В срок до 3/три/ дни след уве​домяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да за​почне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологич​но необходим срок. 



ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 18 (1)Гаранцията обезпечаваща изпълнение на договора се определя в размер на 5% от общата стойност на същия без ДДС, равняващи се на ........................... лв./ словом…………/
(2)Гаранцията се предоставя под формата на (банкова/парична/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя)  гаранция.Разходите по обслужването на Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се поемат от Изпълнителя.
В случай, че гаранцията се предостави под формата на банкова гаранция и срокът й изтече преди окончателното изпълнение на договора, Изпълнителят се задължава своевременно да я продължи с подходящ срок.

(3) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се освобождава след изтичане на едногодишен срок, считано от датата, на прекратяване на договора.

(4)Възложителят има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на Изпълнителя, включително при едностраннопрекратяване на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя. 

(5)  Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. В този случай се прилага изречение второ на ал. 2 на настоящия член относно срока.

Чл.19. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и тър​говското законодателство.

Чл. 20. (1) При забава за завършване и предаване на работите по то​зи договор Изпълнителят дължи неустойка в раз​мер на 0,1 процента от  общата цена на договора за всеки просро​чен ден, но не повече от 20 процента от същата сума общо.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР/СРР, освен за​дължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР/СРР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в догово​рения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, посочен от Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в уд​воения размер на разноските направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.

(4) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 21. (1) Действието на този договор се прекратява:

1.   по взаимно съгласие между страните;

2.   при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на въз​ложената работа;

3.  с изпълнението на задълженията на страните по договора;

4.  едностранно, с 10-дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя при виновно неизпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя;

(2) Възложителят може да прекрати действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 118 от ЗОП.
ХІ. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ
Чл. 22. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като условие за действителност.

Чл. 23. В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от настъпване на промяната. 
XIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или но повод изпълнението на този договор.

Чл.25. Всички съобщения между страните във връзка с този дого​вор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 26. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълни​телно уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.27. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включител​но спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, пре​кратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез спора​зумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред родово компетентния съд.
   
Този договор се състави и подписа в три еднообразни и автентични екземпляра, два от тях за  Възложителя и един - за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са: 
· Ценово предложение 

· Техническо предложение

· КСС 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                          
     ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: 
	Поз.
	Описание
	Единица
	К-во
	Единична  цена - лева
	Общо – в лева

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	 
	ОБЩО 
	 
	 
	
	

	 
	ДДС 20%
	 
	 
	
	

	 
	Общо за поръчката  с ДДС
	 
	 
	
	


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                          
     ИЗПЪЛНИТЕЛ:
�Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.


Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.


В таблицата се добавя толкова редове, колкото са необходими.





*	 Декларацията за конфиденциалност не е задължителна. Предоставя се от участника, в случай че желае Възложителят да не разкрива част от офертата, която има конфиденциален характер.








