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ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
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по проект 

„СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В Р.БЪЛГАРИЯ и СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ДЕЛОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЕДИС/ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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Резюме на проекта

Наименование

„СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В Р.БЪЛГАРИЯ и СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ДЕЛОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЕДИС/ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Място на изпълнение

Върховен Административен Съд и 28 Регионални Административни Съдилища

Специфични цели

1. Въвеждане на съвременни информационни системи и технологии за административно правораздаване в Република България;
2. Подобряване работоспособността и ефективността на регионалните административни съдилища;
3. Прилагане на унифицирана, опростена и интегрирана информационна система за електронно деловодство във всички административни съдилища в Република България.
4. Подобряване качеството на услугата за достъп на гражданите до административно правосъдие чрез ускоряване на процедурата;
5. Прилагане на еднакви стандарти на всички нива на административното правораздаване при обслужване на гражданите;
6. Гарантиране на ефективна вътрешна комуникация между отделните административни съдилища и Върховния административен съд;
7. Предоставяне на възможност за обмен на документи и осъществяване на справки през Интернет; 

8. Осигуряване на надеждна и адекватна комуникация за обмен на данни и документооборот между Върховния административен съд и 28-те регионални административни съдилища и  защита от посегателство спрямо базата данни, вложена в Деловодните информационни системи /ДИС/ на административните съдилища;
Целева(и) група(и)

Магистрати, служители в съдебната система, граждани и бизнес
Очаквани резултати

1. Създадени предпоставки за повишаване на ефективността и прозрачността в системата на административното правораздаване в страната чрез въвеждане на информационни технологии;

2. Създадена и въведена в системата на административно правораздаване Единна деловодно-информационна система;

3. Осигурена защита и комуникационна сигурност и защита на базата данни и документооборота между Върховния административен съд и административните съдилища;

4. Изграден капацитет на съдии и съдебни служители да използват ЕДИС – обучени  съдии и съдебни служители;

5. Изграден капацитет на системните администратори във ВАС и административните съдилища да поддържат създадената единна деловодно-информационна система и специализирания софтуер и хардуер за комуникационна сигурност;
Кратко описание

За да се осигури функционирането на единна деловодно-информационна система в системата на административно правораздаване в страната, е необходимо усъвършенстване и доработване на съществуващата деловодно-информационна система във ВАС и интегрирането и в единна система, която да включва и 28 регионални съдилища в страната. Същевременно е необходимо осигуряване на защита и комуникационна сигурност на ВАС и регионалните съдилища, както и обезпечаване с хардуер и специализиран защитен софтуер, което ще позволи безпроблемното функциониране на разработената и внедрена в рамките на проекта ЕДИС. Паралелно с това е необходимо специализирано обучение на системни администратори за поддръжка на ЕДИС и софтуера за комуникационна сигурност, както и на съдии и съдебни служители за работа с ЕДИС 

Проектните дейности са разпределени в две основни групи:
- Усъвършенстване на деловодната информационна система/ДИС/ на ВАС с приложимост-нейната актуализация, изграждане и внедряване в регионалните административни съдилища, за постигането на конкретен резултат-създаването и пускане в експлоатация на Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ за обслужване на административното правораздаване в Р.България;

- Интеграция и оперативна съвместимост на деловодните информационни системи на ВАС и регионалните административни съдилища-осигуряване и изграждане на необходимите комуникационни канали и връзки между ВАС и административните съдилища; осигуряване на модерна електронна защита при обмена на данни и създаване на надеждна среда при внедряването на ЕДИС; осигуряване на максимална достъпност, прозрачност и добри условия за комуникация с всички органи на администрацията, бизнеса-търговските дружества, субекти на гражданското общество и самите граждани.
Основни дейности: детайлно описание

	Наименование на дейността
	1. Детайлизация на изискванията за изграждане на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа

	Описание на дейността 

	В рамките на дейността следва да се извърши детайлен анализ на цялостната деловодна дейност и административен процес, както и нуждите от среда и инструменти за съвместна работа на заетите в административното правораздаване

	Обосновка на дейността

	Детайлното документиране на изискванията е предпоставка за пълноценно и качествено изпълнение на  дейностите по проектиране и изграждане на софтуера. Документирането на бизнес процесите следва да е последователно с отчитане на взаимовръзките между тях.

	Очаквани резултати
	Документирани бизнес процеси, които ще бъдат обхванати от ЕДИС

Детайлна функционална спецификация на ЕДИС

Общи изисквания към средата за съвместна работа, правила и указания за ползването и

Спецификация на нефункционалните изисквания към ЕДИС

Конвенция за писане на код при реализирането на ЕДИС

Дизайн модел на ЕДИС

Прототип на ЕДИС

План за управление на качеството


	Наименование на дейността
	2. Проектиране и реализация на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа

	Описание на дейността 

	В рамките на дейността следва да се проектира и реализира ЕДИС и средата за съвместна работа в съответствие с резултатите от Дейност 1.

	Обосновка на дейността

	Изграждането на ЕДИС и средата за съвместна работа трябва да следват най-добрите практики при проектирането и реализирането на информационни системи с национален обхват. Софтуерната реализация следва да е отворена за развитие и интеграция. 

	Очаквани резултати
	Модел на данните в ЕДИС

Завършена система - ЕДИС

Главен план за тестване и Резултати от тестовете на ЕДИС

План за внедряване на ЕДИС и средата за съвместна работа

План за миграция на данни към ЕДИС

План за пускане в реална експлоатация на ЕДИС и средата за съвместна работа

План за обучение за администрация и работа с ЕДИС и средата за съвместна работа

Ръководства за администрация и експлоатация на ЕДИС и средата за съвместна работа

Материали за обучение на крайните потребители и администраторите на ЕДИС и средата за съвместна работа.


	Наименование на дейността
	3. Внедряване на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа във ВАС и 28 РАС

	Описание на дейността 

	В рамките на тази дейност реализираната система ЕДИС и средата за съвместна работа следва да бъде внедрена във ВАС и 28 РАС

	Обосновка на дейността

	Внедряването на разработената система включва адаптирането и настройката и към спецификите на работа за всеки един административен съд.

	Очаквани резултати
	Инсталирана и настроена за работа ЕДИС, включваща  ВАС и 28 РАС.


	Наименование на дейността
	4. Обучение на съдии и съдебни служители за работа Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа

	Описание на дейността 

	В рамките на дейността следва да се обучат потребителите на ЕДИС и средата за съвместна работа.

	Обосновка на дейността

	Обучението на потребителите е ключов фактор за успешното изпълнение на проекта. Потребителите следва добре да разбират както общата функционалност на ЕДИС и средата за съвместна работа, така и собствената си роля в процеса.

	Очаквани резултати
	Обучени на съдии и съдебни служители за работа Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа.


	Наименование на дейността
	5. Осигуряване на професионално обучение на системни администратори за работа с, администриране и поддръжка на базовото програмно осигуряване и приложния софтуер върху него.

	Описание на дейността 

	Обучение на системните администратори в администрирането на ЕДИС, средата за съвместна работа и базовото програмно осигуряване. Обучението за базовите платформи следва да се извърши по утвърдена методология и материали на производителя.

	Обосновка на дейността

	За да се осигури нормално функциониране на системата ИТ екипите на ВАС и РАС следва да бъдат обучени в администрацията и управлението на ЕДИС, средата за съвместна работа и базовото програмно осигуряване, върху което са изградени.

	Очаквани резултати
	Обучени системни администратори

Професионално подготвени системни администратори в базовото програмно осигуряване.


	Наименование на дейността
	6. Доставка на лицензи за базово програмно осигуряване на Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа и единна среда за обмен на знание и помощ на потребителите.

	Описание на дейността 

	Осигуряване на лицензи за базовото програмно осигуряване – СУБД, Сървър на приложенията и други за нуждите на ЕДИС и средата за съвместна работа.

	Обосновка на дейността

	За функционирането на система с национален обхват трябва да се осигурят необходимите лицензи към производителите на базовото програмно осигуряване.

	Очаквани резултати
	Лицензи за ползването на базовото програмно осигуряване (СУБД, Сървър на приложенията и др.) за 1200 регистрирани потребителя без ограничение в срока на ползване.


	Наименование на дейността
	7. Доставка на оборудване за изграждане на защитена среда за съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на потребителите.

	Описание на дейността 

	Доставка на необходимото комуникационно оборудване за изграждане на защитена среда за работата на ЕДИС, средата за съвместна работа и осигуряване на надеждна свързаност между ВАС и 28 РАС

	Обосновка на дейността

	Обменът на информация между административните съдилища предполага включването им в обща защитена комуникационна среда.

	Очаквани резултати
	Доставено комуникационно оборудване

	
	


	Наименование на дейността
	8. Изграждане на защитена среда за съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на потребителите.

	Описание на дейността 

	Проектиране на комуникационната среда, настройки и пускане в експлоатация на комуникационното оборудване

	Обосновка на дейността

	Изграждането на защитена среда за комуникация между ВАС и 28 РАС изисква експертиза на високо ниво и качество на изпълнението, което да гарантира надеждно проектирано и защитено решение.

	Очаквани резултати
	Изградена и пусната в експлоатация комуникационна среда.


	Наименование на дейността
	9. Дейности за информация и публичност

	Описание на дейността 

	В рамките на тази дейност се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на административните съдилища, настоящите партньори  и потенциални бъдещите такива, обществеността и медиите. 

Тази цел ще бъде осъществена посредством:

- Подготвяне на материали за медиите, които да отразяват дейността  по проекта;

- Подготовка и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който да бъде разпространен до администрациите на централно ниво, съдебните администрации и – граждани и бизнес и медиите (200 броя);

- Две конференции (една в началото на проекта и една в края на проекта) с най-малко 60 участника за запознаване на обществото с целите и резултатите от проекта;

- Изготвяне и отпечатване на информационни материали.

	Обосновка на дейността

	Публичността на дейностите по проекта и на резултатите от него са необходими за постигането на изискването за информираност и публичност по ОПАК, както и за мултиплициране на резултатите от проекта в други администрации. Проектът ще съответства на изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

Конференциите са необходими, за да запознаят медиите и специалисти от други ведомства на съдебната и държавната администрация първоначално с целите, а в края на проекта и с резултатите от него.

	Очаквани резултати
	Гарантиране на прозрачност и публичност на проекта

Гарантиране на мултипликационния ефект на проекта


	Наименование на дейността
	10. Одит

	Описание на дейността 

	Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.

	Обосновка на дейността

	Одитът се извършва с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проектите са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства.

	Очаквани резултати
	Извършен одит за правилното изразходване на финансовите средства по проекта


Изисквания към офертите:

1. Офертите се изготвят съгласно приложената към поканата форма;
2. Всеки офериращ дава предложение за една или няколко дейности, които са в неговата сфера на дейност и компетентност;
3. В графа забележки офериращите могат да опишат съображенията си за едно или друго индикативно предложение, както и да приложат всякакви материали, ако считат, че са приложими;
4. Сумите в колона три се посочват с включено ДДС цифром и словом;
5. Офертите трябва да се предоставят подписани и подпечатани в запечатан непрозрачен плик  в Регистратура на Върховния административен съд на адрес:  

гр.София 1301, 

бул. „Александър Стамболийски” № 18, 

стая 1а – партер

На вниманието на: Александър Николов
6. Краен срок за подаване на индикативните предложения: 19.06.2013

7. За допълнителни въпроси и коментари: Александър Николов – съдебен помощник в Кабинета на председателя на ВАС телефон 02/9404447.
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